**ВОПРОСЫ К КВАЛИФИКАЦИОННОУ ЭКЗАМЕНУ**

**ПМ 03. Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений**

**08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений**

**1.**Назовите и охарактеризуйте общие функции управления строительным производством.

**2.**Охарактеризуйте, какими качествами на ваш взгляд должен обладать мастер строительного производства. Его права и обязанности.

**3.**Из чего складывается оперативный контроль за состоянием дел на строительной площадке.

**4.**Назовите требования которые необходимо предусматривать при производстве работ вблизи ЛЭП.

**5.**Поясните,для каких целей на строительном объекте необходима диспетчерская служба. Что входит в обязанности диспетчера.

**6.**Охарактеризуйте деятельность производителя работ на строительном участке.

**7.**Авторский надзор. Назовите,кто осуществляет контроль за ведением журнала выполнения работ на строительном объекте, что в него входит.

**8.**Правила по охране труда в строительстве.

**9.**Оперативное планирование мероприятий по подготовке к сезонному выполнению работ (зимних, летних).

**10.**Поясните, что входит в права и обязанности мастера на строительном объекте.

**11.**Охарактеризуйте виды контроля качества строительства.

**12.**Какие требования техники безопасности предъявляются к башенным кранам при работе на строительной площадке.

**13.**Требования к организации строительного производства в условиях реконструкции объектов.

**14.** Перечислите кто относится к ИТР в строительстве, их права и обязанности.

**15.** Для каких целей на строительной площадке предусмотрен журнал учёта и осмотра грузозахватных приспособлений и тары. Что контролируют при заполнении журнала.

**16.** Безопасная организация труда на строительной площадке. Охрана окружающей среды на строительной площадке.

**17.**Участие мастера в организационно-технической подготовке строительного производства.

**18.**Назовите, перечень документов на строительном объекте, необходимый для получения разрешения на эксплуатацию крана.

**19.**Назовите государственные органы контроля за строительством.

**20.** Назовите, какие знаки безопасности применяются в строительстве.

**21.** Назовите и охарактеризуйте основные организационные формы подрядных отношений с исполнителями работ.

**22.**Перечислите функции, которые возлагаются на мастера строительного производства.

**23.** Организация контроля за качеством строительных работ.

**24.**Основные средства электробезопасности на строительной площадке. Первая помощь при поражении электрическим током.

**25.**Перечислите организационно-технические мероприятия необходимые для выполнения работ в зимний период времени.

**26.**Должностные обязанности и ответственность мастера участка.

**27.**Оценка качества строительно-монтажных работ. Документы, определяющие качество выполненных строительно-монтажных работ.

**28.** Основные требования техники безопасности на строительной площадке.

**29.**Перечислите и охарактеризуйте порядок подготовки к производству строительно-монтажных работ.

**30.**Что входит в должностную инструкцию прораба участка.

**31.**Охарактеризуйте действия мастера, если на строительный объект доставили плиты перекрытия не соответствующие заказу.

**32.** Перечислите основные требования пожарной безопасности которые необходимо предусматривать на строительных объектах.

**33.**Назовите требования, предъявляемые к составу и порядку ведения исполнительной документации. Её состав.

**34.**Освидетельствования качества материальных ресурсов. Состав документации на выполненные работы.

**35.**Поясните, для чего нужен контроль за ходом выполняемых работ в строительстве. Его виды.

**36.** Какими материалами необходимо руководствоваться при оформлении материалов по расследованию несчастного случая.

**37.**Охарактеризуйте участников инвистиционно-строительного процесса строительного производства. Договорные отношения в строительстве.

**38.**Обязанности инженерно-технических работников на строительном участке.

**39.** Порядок приёмки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

**40.** Состав, назначение и порядок заполнения акта формы Н-1.